附件1

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 2020年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县库区移民事务中心

预算编码：602002

评价方式：部门（单位）自评R

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组R

中介机构□

报告日期： 2021 年 5 月 20 日

衡阳县库区移民事务中心

部门整体支出绩效自评报告

- 单位基本情况

㈠基本情况。

1．主要职能：贯彻执行库区移民工作方针政策和法律法规，负责全县中、小型水库移民安置和后期扶持和日常管理和服务工作等。

2．机构情况：内设综合办公室、后期扶持股、法规和培训股。

3．人员情况：单位现实有在编工作人员18人，其中：参照公务员法管理事业人员7人，非参公人员11人。年末实有离退休人员4人。

二、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算拨款收入352.29万元，一般公共预算支出352.29万元，其中：基本支出113.29万元，项目支出239万元。

㈠基本支出情况

2020年基本支出共计113.29万元，具体情况为：⒈工资福利支出101.61万元：基本工资51.91万元、津贴补贴20.63万元、奖金6.19万元、保险缴费15.38万元、住房公积金5.78万元、其他工资福利1.72万元。⒉商品和服务支出10.72万元：办公费0.75万元、水费0.5万元、电费1.51万元、物业管理费0.2万元、公务接待费2.30万元、工会经费0.35万元、其他交通费4.73万元，其他商品和服务支出0.36万元。⒊对个人和家庭补助支出（生活补助）0.96万元。

“三公经费”即公务接待费，2020年移民中心严格控制“三公经费”支出，公务接待费同比2019年减少0.1万元，下降4.17%。

㈡项目支出情况

⒈2020年度县级财政安排移民后扶专项经费140万元（含2019年度40万元），使用情况为：⑴移民后期项目扶持工作经费72万元：办公费1万元、印刷费3万元、水费0.5万元、电费2万元、物业管理费2万元、会议费1万元、专用材料费6万元，专用燃料费8万元、工会经费12万元、福利费5万元、其他交通费8万元、其他商品和服务支出23.5万元，⑵资本性支出68万元，即：移民后期扶持基础设施建设支出。

⒉2020年度移民困难扶助金85万元。即：通过一卡通发放移民困难扶助。

⒊2020年度省级移民工作经费补助金14万元，主要用于项目前期和中后期工作等开支。

- 三、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算拨款收入4837.44万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金支出4625.44万元【移民补助2218.44万元、基础设施建设和经济发展项目支出2407万元）、国家重大水利工程建设基金安排的支出（三峡后续工作）212万元】。

2020年度政府性基金预算拨款4837.44万元使用情况为：

㈠通过一卡通发放移民直补资金1382.28万元。

㈡整合2020年度移民后扶专项资金用于安排到移民村进行基础设施建设、生产开发、三通一平、环境整治和种植业、养殖业扶持等，2020年度共完成各类后扶项目399个，完成渠道17KM、堤坝38KM、山塘73座、环境整治13处、三通一平6处、公路硬化52KM、供电类13宗、种植业79亩、养殖业54亩、蔬菜1900亩等，至2021年3月末项目已付款2945.01万元。到2021年3月末2020年度资金结存510.15万元，系项目已完工待验收。

- 四、部门整体支出绩效情况

2020年度，衡阳县库区移民事务中心扎实推进移民后扶政策落地落实，移民后期扶持政策实施效果明显，移民生产生活水平不断提升，基础设施条件明显得到了改善，社会大局总体稳定。移民后期扶持政策实施工作逐步走向规范化和制度化轨道，具体表现为：

㈠移民后期扶持人口动态管理常态化。

中心每年进行一次人口核查工作，由组、村、乡（镇）逐级上报，移民中心核查，自人口核减处理及时，2020年核减后期扶持人口136人，资金发放通过“一卡通”方式直接打到移民户账户，保障了直补资金的发放及时、准确、安全。2020 年直补资金计划1399.8万元（发放标准600元/人），实际发放直补资金人数 23038人，发放直补资金1382.28万元。

㈡后扶项目管理逐步规范，实施效果明显。

项目立项、项目实施和竣工验收实行全过程公开，从而确保了项目建设质量和项目资金使用效益。

2020年度中央、省、市后扶资金计划共4976.44万元。县财政2020年度到位后扶资金4936.44万元，其中：工作经费补助14万元、监测评估费11万元，移民困难扶助金85万元、直补资金1399.8万元，后扶项目资金3426.64万元。

2020年度计划后扶项目398个，计划后扶项目资金3426.64万元（其中：移民重点村整村推进项目计划14个，资金计划610万元）。按项目类型：基本口粮田及农田水利设施项目132个；基础设施建设项目 107 个；社会事业基础设施建设项目8 个；生态建设与环境保护项目4个；技能培训与职业教育项目5个；生产开发项目142个。实际完成后扶项目398个，2020年12月末已支付项目资金2131.675万元；截至到2021年3月，已支付项目资金2916.49万元，项目忆完工未付款510.15万元。

㈢移民素质教育常抓不懈，移民致富能力提高。

2020年，衡阳县计划移民培训项目5个，计划资金70万元，截至监测期，共完成移民培训项目5个，完成资金25万元，占计划资金的 35.7%，主要培训内容为种养业培训和就业技能培训，培训移民617人。通过落实人手一份培训教材、聘请专业培训老师、结合理论与实训， 以实际、实用、实效为目的，培训学员一技之长，全面提高学员综合素质。增加了移民的就业率，提高了移民的技能，促进了库区和移民安置区的经济发展，使库区移民增产增收。

㈣关心、关注弱势群体，建档立卡贫困移民如期全部脱贫。

经与扶贫部门建档立卡人口信息对接统计，2019年底共识别衡阳县贫困移民共计 29 户85人。其中因病致贫13户 42人、因残致贫8户 23 人、因学致贫5户13人、缺劳力3户7人。2020年度中心想方设法，助力移民全部脱贫。一是采取技能培训和职为教育。大力实施“一户一产业工人，一村一致富带头人”工程。一是对有条件实施劳务输出的贫困户，通过对其进行农业生产、电子商务使用技术和乡村旅游服务技能的培训。使其掌握一技之长，增加就业机会和经济收入。二是对劳动力缺乏和无技术的贫困移民， 实施教育扶贫，主要推荐其子女免费就读技工学校或中等职业技术学校的教育，熟练掌握职业技能，为今后脱贫打好基础。二是兜底保障。对参加新型农村合作医疗享受财政补贴后个人缴费仍有困难的特殊贫困移民，通过水库移民扶持基金予以适当补助， 确保他们享受基本医疗卫生服务。对完成和部分丧失劳动能力的贫困移民，配合民政部门，将所有符合条件的贫困移民家庭纳入低保范围，做到应保尽保。

㈤及时处理移民来信来访，社会大局稳定。

省、市库区移民局对我县2020年度移民后扶工作进行了监测评估，抽样问卷调查移民户。调查结果显示中心移民后扶工作满意度100%。

五、存在的问题及原因分析

- 1、直补资金实发人数较目标人数少292人，原因为人员死亡等原因核减；

2、直补资金发放时间滞后，原因为核实人数时间延长。

- 六、下一步改进措施

- 1、加强移民信息管理，及时核对人员信息工作；

- 2、按移民实有人数和上级规定时间发放移民直补资金。

七、其他需要说明的情况

2020年部门整体支出绩效评价自查自评结果为优秀。

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县库区移民事务中心	填报时间：2021年5月20日

| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 19 | 18 | 94.74% |
| 经费控制情况 | 2020年决算数 | 2020年预算数 | 2019年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 113.29 | 113.29 | 152.98 |
| 其中： 1、压缩一般性支出 | 6.52 | 0.57 | 0.78 |
| 2、三公经费 | 2.3 | 2.3 | 2.4 |
| 公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 公务接待 | 2.3 | 2.3 | 2.4 |
| 出国经费 |  |  |  |
| 二、部门项目支出 | 5076.44 | 5076.44 | 5602.44 |
| 1、业务工作专项 | 4922.44 | 4922.44 | 5528.44 |
| 其中：移民后扶项目（含移民直补资金） | 4922.44 | 4922.44 | 5528.44 |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
| 移民后扶前期工作经费 | 154 | 154 | 74 |
| 3、县级专项资金 |  |  |  |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人： 夏朝晖  联系电话： 13974766373  单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：衡阳县库区移民事务中心   填报时间：2021年5月20日

| 部门资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年度资金总额 |  | 4633.33 |  | 5189.73 | 5189.73 | 100% | 10 | 10 |
|  | 按收入性质分 |  |  |  |  | 按支出性质分 |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算 |  |  |  | 352.29 | 基本支出 |  | 113.29 |  |
|  | 政府性基金拨款 |  |  |  | 4837.44 | 其中：人员经费 |  | 102.57 |  |
|  | 纳入管理的非税收入拨款 |  |  |  | 0 | 公用经费 |  | 10.72 |  |
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 | 项目支出 |  | 5076.44 |  |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：计划投入1399.8万元，发放2020年度核定23330人移民直补资金； 目标2：计划投入610万元，实施3个精准扶持推进重点移民村建设； 目标3：计划投入2465.2万元，安排300个农田水利、生产开发及配套设施项目（包括产业、基础施施及移民困难补助）； 目标4：计划投入70万元，安排5批次移民培训，培训移民617人次； 目标5：计划投入11万元，实施项目监测评估； 目标6：计划投入77.33万元用于单位职工工资福利及各项经费。 |  |  |  |  | 目标1：实际完成直补资金发放金额为1382.28万元，直补发放移民人数为23038人； 目标2、3、4、5、6均已完成年度目标 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
|  | 产出 指标 （50分） | 数量指标 |  | 资金直补受益移民（人） |  | 23330人 | 23038人 | 50 | 45 |
|  |  |  |  | 精准扶持整村推进重点移民村建设（个） |  | 3个 | 3个 |  |  |
|  |  |  |  | 生产开发及配套设施项目等（个） |  | 300个 | 399个 |  |  |
|  |  |  |  | 培训移民劳动力（人次） |  | 617人次 | 617人次 |  |  |
|  |  |  |  | 监测评估项目（个） |  | 1个 | 1个 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 培训合格率（%） |  | 90% | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 项目验收合格率（%） |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 直补资金标准符合率（%） |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 直补资金按时发放时间 |  | 2020年3月底前 | 2020年5月份 |  |  |
|  |  |  |  | 截至年底，项目资金完成率（%） |  | 80% | 89.95% |  |  |
|  |  |  |  | 截至次年6月底，项目资金完成率（%） |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出控制在批复的预算范转内比例（%） |  | 100% | 100% |  |  |
| 绩效指标 | 效益 指标 （30分） | 经济效益指标 |  | 增加移民人均可支配收入（元） |  | 1200元 | 1422元 | 30 | 30 |
|  |  |  |  | 提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） |  | 4% | 4% |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 助力贫困移民脱贫（人） |  | 85 | 85 |  |  |
|  |  |  |  | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民（人） |  | 1360 | 1362 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 建设美丽移民村（个） |  | 3个 | 3个 |  |  |
|  |  |  |  | 项目扶持受益移民村 |  | 379个 | 379个 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 农村移民人均可支配收入年增长率（%） |  | 4% | 4% |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成后正常运行比例（%） |  | 100% | 100% |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 |  | 移民对后扶政策实施满意度（%） |  | 98% | 98% |  |  |
|  |  |  |  | 与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起） |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 交办的信访事项及时处理率（%） |  | 100% | 100% |  |  |
| 综合评定等级 |  |  |  |  |  | 总 分 |  | 100 | 95 |
| 说明 | 偏差及原因分析 |  |  |  |  | 改进措施 |  |  |  |
|  | - 直补资金实发人数较目标人数少292人，原因为人员死亡等原因核减； - 直补资金发放时间滞后，原因为核实人数时间延长。 |  |  |  |  | 人员核实工作时间提前。 |  |  |  |

填表人：         联系电话：          单位负责人签字：

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

差（S＜60）。

2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。