附件1

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 2020年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县水利局

预算编码：

评价方式：部门（单位）自评□

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组□

中介机构□

报告日期：2021年5月23日

- 2020年水利局整体支出绩效自评报告

衡阳县水利局

2021年5月23日

一、部门基本情况

（一）部门职能职责：

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利政策和规划，组织编制全县资源规划、县级确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县流域、区域的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安

排建议并组织指导实施，按县人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编

制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河、水库及河口的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水管理以及河湖水系连通工作。负责河道管理工作，监督管理河道采砂工作。承担全县河（库）长制的组织实施工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。

9、指导农村水利工作。组织开展全县中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责组织全县河道管理区域范围内涉河案件的查处。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。组织实施水利工程质量监督。

12、指导全县水利队伍建设，负责水利生产有关的职业技能鉴定；负责干部教育、培训工作。开展水利科技工作，组织实施全县水利科技发展规划；组织全县水利行业教育培训；承办水利科学研究与技术推广应用工作，归口管理全县水利科技项目立项工作，负责水利科技成果的鉴定、申报与评奖工作；报导、承办全县水利系统专业技术干部的职称评聘和继续培训工作。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编

制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。负责县城防洪工程规划的编制、修订工作，负责县城区防洪工程建设的管理工作。

14、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设机构5个，内设股室8个，所属事业单位13个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设机构5个分别是水利勘测设计室、水利工程施工管理站、县城防洪堤工程管理所，水旱灾害防御事务中心、河湖与水资源管理中心。

内设股室8个分别是办公室、财务股、人事和科教股、规划计划股、水资源管理和政策法规股、水利建设管理股、运行管理和安全监督股、水库移民股。

所属全额拨款事业单位13个：库区移民中心（独立预算单位），水政监察大队、水土保持试验站、斜陂堰水库管理所、牛形山水库管理所、柿竹水库管理所、城坪冲水库管理所、山峙门水库管理所、石狮堰水库管理所、界牌电站、西渡水闸管理所、台源水闸管理所、英陂水闸管理所。

（三）、人员编制情况

共有编制人数539名，其中：行政编制17人，事业编制526人；实有人数1103人，其中在职人员717人，退休人员386人（局机关退休人员58人，直属水管单位退休人员294人，不包括代管乡镇水管站退休人员34人）。

二、一般公共预算支出情况

2020年年初一般公共预算拨款收入12060万元，本年追加收入853.5万元，上年度项目指标结转7884.7元，全年收入合计20798.2万元。2020年一般公共预算支出12803.3万元，其中基本支出5185.2万元，项目支出7618.1万元，年未项目支出结转7994.9万元。

（一）基本支出情况。

基本支出5185.2万元。1、工资福利支出4914.2万元：基本工资2108.5万元，津贴补贴679.9万元，奖金579.9万元，绩效工资198.4万元，基本养老保险708.4万元，医疗保险289.7元，其他社会保险46.4万元，住房公积金303.1万元。2、商品服务支出176.5万元：办公费15.9万元，印刷费1.2万元，手续费0.3万元，水电费10.7万元，邮电费0.4万元，物业管理费2.7万元，差旅费17.3万元，维修费1.2万元，租车费5万元，培训费0.7万元，公务接待费3.8万元，劳务费7.4万元，工会经费35.9万元，公务用车运行维护费5.5万元，其他交通费35万元，其他商品和服务支出33.6万元。3、对个人和家庭补助支出74.4万元：抚恤金16.6万元，生活补助57.8万元。4、对企业补助20万元。

（二）项目支出情况。

2020年项目支出7618.1万元。其中：湘江保护和治理支出124.3万元，小水电增效扩容支出56.2万元，水利行业管理79万元，水利工程建设4885万元，水利工程运行与维护877.9万元，水资源节约管理与保护13万元，防汛109.9万元，农村水利656.3万元，农村人畜饮水613.9万元，其他水利支出237万元，其他农林水支出56.6万元。其中主要项目为：

1、中小河流治理项目： 截至2020年12月已完成投资2558万元，其中完成中央投资2558万元。已支付资金1935.2万元。

武水岘山保护圈治理工程。完成工程的主要内容为新建格宾护脚和雷诺护岸、新建浆砌石护岸，河道疏浚，新建堰坝等项目。截至2020年12月已完成投资1079万元。支付资金1079万元。

演水保护圈工程。完成工程的主要内容为格宾护脚加雷诺护垫，仰斜式浆砌石护挡墙岸，河道疏浚。截至2021年5月已完成投资992万元。已资金464.5万元。

岳沙河二期治理工程。完成工程的主要内容为衡阳县岳沙河二期治理工程主要建设内容为：，干流格宾挡墙，雷渃护坡，格宾护脚,浆砌石护坡，泥结石路面，河道疏挖清障治理及堰坝改造2处等。截至2020年12月已完成投资487万元，其中完成中央投资487万元。支付	资金392万元。

2、小型水库建设及除险加固：我县实施洞口、干冲、和睦、和平、胡陂塘、环土岭、红旗、据家冲、龙灯、庙塘、牛冲、普子坪、鸡塘、上山塘16座小型病险水库。完成工程的主要内容为内坡防渗、外坡整修，新建工程和溢洪道整修等。截至2020年12月已完成投资1605万元，其中完成中央投资1285万元，省级配套320万元。已支付资金758万元。

3、中型灌区节水改造：完成工程的主要内容为渠道砼三面防渗衬砌，新建暗涵，渡槽加固，水闸改造，新建渠道自动化量水测站等。截至2021年5月已完成投资909万元。支付资金502万元。

4、山洪灾害防治：完成工程的主要内容为自动雷达站、自动水位雨量站。截至2020年12月已完成投资5万元。支付资金5万元

5、水利工程设施维修养护（农村饮水工程维修养护）：

完成界牌水厂、库宗水厂、井头水厂、金兰水厂、栏垅水厂、大安水厂、渣江水厂、石市水厂、曲兰水厂、岣嵝水厂、杉桥水厂、樟木水厂、关市水厂13处供水工程设施修缮，净化消毒滤料水表更换，添置水质快速检测仪。截至2020年12月已完成投资146万元。已支付资金146万元。

6、水利工程设施维修养护（小型水库工程设施维修养护）：完成37座小1型水库安装水雨情视频监控系统，136座小2型水库大坝除草等。截至2020年12月已完成投资288万元，其中完成中央投资288万元。已支付资金261.5万元。

7、水利工程设施维修养护（山洪灾害防治非工程设施维修养护）：完成自动雨量站，机房设务系统、视频站、图像站等。截至2020年12月已完成投资15万元，其中完成中央投资15万元。支付资金15万元。

8、完成三湖镇密山峰河水毁修复工程项目300万元。

三、部门整体支出绩效情况

我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实上级主管部门、县委县政府决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，认真履行职责，精准精细管理，全面完成了各项工作任务，同时切实加强预算收支的管理，健全内部管理制度，严格财务工作流程，部门整体支出管理得到了有效提升。

1、防汛工作：为切实做好今年的防汛抗旱工作，我局立足于早准备、早发动、早动手。一是完善应急预案，我局根据实际情况，修订了应急预案《衡阳县洪水灾害应急预案》、《衡阳县旱灾应急预案》、《山洪灾害防御预案》、《水库大坝安全管理应急预案》等；二是开展工程排查。做到全县水利工程的安全隐患情况清、底子明，并及时投入资金进行修复，确保安全渡汛。三是开展防汛演练。我县在石狮堰水库举办了防汛应急演练，进一步提升了应急队伍的抢险救援实战能力、应急处置能力和协调作战能力。防汛工作确保覆盖全县人口112万人人民生命安全，保护全县耕地覆盖面积104万亩。

2、抗旱工作：对水源不足的干旱死角，增加水源工程建设；对蓄水能力不足或退化严重的水源工程，进行有效改造和清淤扩容，增加蓄水能力和蓄水量；对集雨面积和来水不足的水源工程，启动引水工程建设，对中型灌区主干渠进行维修、防渗改造，水毁工程进行修复，直属水管理单位灌区工作人员对渠道总干渠清淤226公里，提高农业灌溉水利用率；抗旱期间，全力做好抗旱服务保障工作，多次组织专业技术人员现场进行抗旱工作指导，中型水库抗旱人员护渠送水的干渠长865公里，有效地保证了中型灌区农田38万亩的农业用水和人畜饮水，得到了老百姓的一致好评，确保灌区粮食综合生产能力24800万公斤。

3、工程建设项目工作。首先是着眼一个“严”字。为保证工程质量，切实履行职责，强化项目管理，加强技术指导，我们严格执行项目法人制、招投标制、监理制、合同制。其次突出一个“优”字。特别是在水利工程建设重点项目上，我们严把“质量关”，所有工程项目完成后，深受上级和广大市民的好评，产生的经济效益为新增供水能力1.28万立方米，新增恢复灌溉面积0.064万亩，改善灌溉面积1.68万亩，新增粮食综合生产能力122万公斤，保护耕地面积1.69万亩；社会效益为中小河流治理保护人口1.89万人，小型病险水库除险加固保护人口0.752万人，山洪灾害防治覆盖人口4.93万元，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口10.09万元，其他水利设施维修养护覆盖服务人口1.76万人；生态效益为新增年节水能力255万立方米。

4、河（库）长制工作全面推进。一是开展“一河一策”摸底。对蒸水河流域和岳沙河流域开展“一河一策”调查摸底，重点针对河流排污口和支流入河口、沿河500m范围内养殖场、沿河垃圾点、周边黑臭水体等问题进行了全面整治。二是加强宣传力度。为了切实增强群众水生态意识，激发广大群众参与水环境保护的积极性和责任感，使“河长制”工作深入人心，为“河长制”工作营造了良好的舆论氛围，我局将河长制工作与党建工作相结合，号召广大党员和志愿者开展河长制“六进”宣传活动，在机关、学校、村庄等悬挂横幅130余幅，制作了90个宣传栏，并通过宣传栏、手机短信、“村村通”广播等渠道，对河长制工作进行了广泛宣传。三是全面推行河库“五禁”。即河库区域禁止种植蔬菜、禁止养殖畜禽、禁止排放污水、禁止采挖河沙、禁止倾倒垃圾。让河流水畅、岸绿、景美，发挥了极大的生态效益。

5、治水管水成效显著。2020年市河道保洁办对我县河道保洁工作进行每季度考核，考核结果均排在全市前列，并获全省先进单位。全县水环境质量总体上呈现逐步好转趋势，城镇集中式饮用水源水质总体良好，现水质已达到Ⅱ类水质标准，全县饮用水源地水质达标率100%。主要做法是：一是开展取水工程核查登记。对全县取水工程设施进行核查登记，共登计862处，按省里的要求已全部登记到位。二是开展非法采砂整治。按照省、市、县的文件精神，已全部关停非法采砂场和处置采砂船，未存在死灰复燃，与交通部门依法呈报2处砂石集散中心，巡查河道长度4533公里；三是建立河库保洁常态机制。直属水管理单位分别成立河库漂浮物打捞队伍，对河道库区漂浮物进行常态化作业，基本确保了沿河水域水面的清洁及河道的畅通。四是肥水养殖监管。加强对上型号水库肥水养殖承包合同的监管，禁止化肥养殖，杜绝一切肥水养殖现象。目前全县中小型水库基本是“人放天养”的生态养殖模式。为社会大局稳定、人心稳定，县域经济又好又快发展提供了充足的水源保障和稳定安全的水环境。

6、资产管理情况。截止2020年12月31日，我单位（机关）资产总额为11917万元，其中流动资产10696万元，固定资产净值1221万元。为进一步提高资产管理水平，根据我局实际情况，依据资产管理责任到人、物尽其用的原则，我们制定了《资产管理办法》，做到了用制度把好“入口关”、“使用关”、“出口关”。从资产的购置、使用、处置各个环节加强制度建设，堵住资产流失的漏洞，使资产管理制度化、科学化、规范化。

7、社会满意度不断提升。项目的实施，极大改善了项目区人民群众生产生活条件，推动了受益村、组经济的发展和农民增收，促进了社会和谐与安定，深受农民群众的欢迎和拥护，受益群众非常感谢水利工作者为他们办了一件好事，实实在在解决了根本问题，通过问卷测评，群众十分满意。

# 8、综合评价结论

我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，进行评价体系的构建，从定性与定量两个角度综合考评，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对2020年资金的使用绩效作全面评价，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济、生态效益，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务的顺利进行。项目完工后，充分发挥了效益，主要是提高了工程输水能力，改善了灌溉面积，减少农民劳动强度，降低生产成本，提高了农民生活水平，提高项目区供水的灌溉保证率，改善了水利条件，改善水环境。深受农民群众的欢迎和拥护，受益群众非常满意。

四、存在的主要问题及原因分析

1、工程效益不佳。我县水利工程大多建于五、六十年代，老化严重，加之旱涝常年交替发生，致使一些水利工程老病刚除，新病又生，水利设施损毁十分严重，工程带病运行十分普遍，工程效益衰减十分明显。一是蓄水能力日渐减弱。全县112座上型号水库，有107座不同程度存在安全隐患，小型水库80%必须限蓄，全县水库设计蓄水共2.1亿立方米，现正常蓄水不足1.8亿立方米。我县的9.6万口山平塘，42％成了碟子塘，蓄水能力也是每况愈下。二是灌溉面积日益缩少。全县干、支渠渗漏尤为严重；输水渡槽更是破烂不堪，共有260余处断裂倒塌，几乎没有一条通畅的输水工程；我县水库灌溉面积已由原来的60.3万亩萎缩到43.3万亩，水的利用系数不足0.4。

2、资金投入本未倒置。当前对中型水库灌区干支渠基本投入少，大都是对田间工程的投入，导致有水放不下，下游干着急。

3、部门规划各行其事。农开办、国土、农业、发改委、烟办等多个部门都涉及水利建设项目，在区域范围内没有统一的规划，投入相当分散，不能集中力量来解决大事、难事。

4、资金投入不足。一是上级投入杯水车薪。中央和省级财政虽加大了对水利建设的投入，但与交通、电力等基础设施建设投入相比较，投入总量仍然偏少。二是本级投入捉襟见肘。县级财政基本是吃饭财政，难以大规模投资水利建设，往往是头痛医头，脚痛医脚。三是自身投入有心无力。水管单位维持正常运转都举步维艰，更无钱搞建设。四是农民投入信心缺乏。由于农业生产效益低，农民对水利建设投入已失去信心，积极性大大降低。

五、有关建议

1、建议各级财政加大对水利建设投入。尽管这几年省级以上对水利项目建设投入在逐年增加，县级也投入了一定的建设资金，但与实际需求相比，仍是杯水车薪，有的工程建成没几年，又因自然灾害等原因需维修加固，水利建设是一项长期而艰巨的任务，请求中央财政进一步加大投入，资金分配要对农业大县给予重点倾斜。。

2、进一步提高资产内部管理的效能。完善资产管理制度，明确分工，责任到人，资产申购、审批、调剂和处置进一步实现动态化、规范化管理。落实固定资产清查盘点工作，定期盘点摸底。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

2020年部门整体支出绩效评价自查自评结果为良好。拟通过县水利局官网向社会公开，接受社会监督。

附件：1-1.部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2.部门整体支出绩效自评表

2-1.项目支出绩效自评表

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：			填报时间：

| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 493 | 718 |  |
| 经费控制情况 | 2020年决算数 | 2020年预算数 | 2019年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 51851889.16 | 43460318 | 48190964.38 |
| 其中： 1、压缩一般性支出 |  |  |  |
| 2、三公经费 | 132435.3 | 140370 | 137913 |
| 公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 54748.33 | 60000 | 58500 |
| 公务接待 | 77686.97 | 80370 | 79413 |
| 出国经费 |  |  |  |
| 二、部门项目支出 |  |  |  |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) |  |  |  |
| 中小河流治理 | 2558 | 2558 |  |
| 小型水库险险加固 | 1285 | 1285 |  |
| 中型灌区节水改造 | 909 | 909 |  |
| 山洪灾害防治 | 5 | 5 |  |
| 2、运行维护专项(一个项目一行) |  |  |  |
| 水利工程设施维修养护 | 449 | 449 |  |
| …… |  |  |  |
| 3、县级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：            联系电话：               单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：                           填报时间：2021年6月2日

| 部门资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年度资金总额 |  | 12060万元 |  | 12913万元 | 7968万元 | 62% | 10 | 7 |
|  | 按收入性质分 |  |  |  |  | 按支出性质分 |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算 |  |  |  | 12913万元 | 基本支出 |  | 5185万元 |  |
|  | 政府性基金拨款 |  |  |  |  | 其中：人员经费 |  | 4988.5 |  |
|  | 纳入管理的非税收入拨款 |  |  |  | 30万元 | 公用经费 |  | 196.5 |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 项目支出 |  | 7618 |  |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 水利工程规划和管理、防汛抗旱、河库保洁、水政执法、水保持治理等工作。中小河流治理长17.7公里，小型病险水库除险加固16座，重点中型灌区节水配套改造工程1个、山洪灾害防治非工程措施项目1个，农村饮水工程维修养护13处，小型水库工程设施维修养护173座，山洪灾害防治非工程措施维修养护1个。 |  |  |  |  | 圆满完成水利工程规划和管理、防汛抗旱、河库保洁、水政执法、水保持治理等等工作。完成中小河流治理长17.7公里，小型病险水库除险加固16座，重点中型灌区节水配套改造工程1个、山洪灾害防治非工程措施项目1个，农村饮水工程维修养护13处，小型水库工程设施维修养护173座，山洪灾害防治非工程措施维修养护1个。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
|  | 产出 指标 （50分） | 数量指标 |  | 中小河流治理长度 |  | 17.7公里 | 17.7公里 | 50 | 46 |
|  |  |  |  | 小型病险水库工程 |  | 16座 | 16座 |  |  |
|  |  |  |  | 小型水库维修养护 |  | 173处 | 173处 |  |  |
|  |  |  |  | 农村饮水工程维修养护 |  | 13处 | 13处 |  |  |
|  |  |  |  | 中型灌区农业灌溉面积 |  | 38万亩 | 38万亩 |  |  |
|  |  |  |  | 水质达标 |  | 二类 | 二类 |  |  |
|  |  |  |  | 抗旱送水护渠 |  | 865公里 | 865公里 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 工程质量合格率 |  | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 项目验收合格率 |  | 100 | 100 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 水利工程项目验收率 |  | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 重大项目年度任务进度 |  | ≥80 | ≥80 |  |  |
|  |  |  |  | 面上项目年度任务进度 |  | ≥80 | ≥80 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 投资控制在批复概算内比率 |  | 100% | 100% |  |  |
| 绩效指标 | 效益 指标 （30分） | 经济效益指标 |  | 农村饮水安全巩固提升年新增供水 |  | 2.5万立方米 | 2.5万立方米 | 30 | 27 |
|  |  |  |  | 水利工程新增供水能力 |  | 1.5万立方米 | 1.5万立方米 |  |  |
|  |  |  |  | 确保粮食生产综合能力 |  | 24800万公斤 | 24800万公斤 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 防洪项目保护人口数量 |  | 100万人 | 100万人 |  |  |
|  |  |  |  | 人饮水受益人口 |  | 38万人 | 38万人 |  |  |
|  |  |  |  | 水库维修养护项目受益人口 |  | 1.3万人 | 1.3万人 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 有效改善农村水环境率 |  | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 新增年节水能力 |  | 255万立方 | 255万立方 |  |  |
|  |  |  |  | 维修养护项目完成后有效减少土壤侵蚀率 |  | 100 | 100 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 项目完成后良性运行率 |  | 100 | 100 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 |  | 受益群众满意度 |  | 100 | 95 | 10 | 9 |
| 综合评定等级 |  |  |  |  |  | 总 分 |  | 100 | 89 |
| 说明 | 偏差及原因分析 |  |  |  |  | 改进措施 |  |  |  |
|  | 县级配套资金无法到位 |  |  |  |  | 争取各级财政资金加大投入 |  |  |  |

填表人：              联系电话：                 单位负责人签字：

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

差（S＜60）。

2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。

附件2

衡阳县项目支出绩效自评报告

（ 2020年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县水利局

预算编码：

评价方式：部门（单位）自评□

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组□

中介机构□

评价类型：项目完成结果评价□

项目实施过程评价□

报告日期：2021年5月23日

附件2-1

项目支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）：                           填报时间：2021年6月2日

| 项目支 出名称 | 中小河流治理、小型病险水库除险加固、农村饮水、中型灌区节水灌溉改造、维修养护等 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管 部门 | 衡阳市水利局 |  |  | 实施单位 | 湖南长坤建设有限公司等 |  |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 15822 | 15822 | 7660 | 10 | 48% | 5 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7938 | 7938 | 2783 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 7884 | 7884 | 4877 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 中小河流治理长17.7公里，小型病险水库除险加固16座，重点中型灌区节水配套改造工程1个、山洪灾害防治非工程措施项目1个，农村饮水工程维修养护13处，小型水库工程设施维修养护173座，山洪灾害防治非工程措施维修养护1个。 |  |  |  | 完成中小河流治理长17.7公里，小型病险水库除险加固16座，重点中型灌区节水配套改造工程1个、山洪灾害防治非工程措施项目1个，农村饮水工程维修养护13处，小型水库工程设施维修养护173座，山洪灾害防治非工程措施维修养护1个。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 中小河流治理长度 | 17.7公里 | 17.7公里 | 50 | 46 |  |
|  |  |  | 小型病险水库工程 | 16座 | 16座 |  |  |  |
|  |  |  | 小型水库维修养护 | 173处 | 173处 |  |  |  |
|  |  |  | 农村饮水工程维修养 | 13处 | 13处 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 项目验收合格率 | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 水利工程项目验收率 | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 重大项目年度任务进度 | ≥80 | ≥80 |  |  |  |
|  |  |  | 面上项目年度任务进度 | ≥80 | ≥80 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 投资控制在批复概算内比率 | 100% | 100% |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | 恢复灌溉面积 | 0.064万亩 | 0.064万亩 | 30 | 27 |  |
|  |  |  | 新增供水能力 | 1.28万立方米 | 1.28万立方米 |  |  |  |
|  |  |  | 改善灌溉面积 | 1.68万亩 | 1.68万亩 |  |  |  |
|  |  |  | 新增粮食综合生产能力 | 122万公斤 | 122万公斤 |  |  |  |
|  |  |  | 保护耕地面积 | 1.69万亩 | 1.69万亩 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保护人口数量 | 2.65万人 | 2.65万人 |  |  |  |
|  |  |  | 人饮水受益人口 | 10.09万人 | 10.09万人 |  |  |  |
|  |  |  | 山洪灾害防治覆盖人口 | 4.93万人 | 4.93万人 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 有效改善农村水环境率 | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 新增年节水能力 | 255万立方 | 255万立方 |  |  |  |
|  |  |  | 维修养护项目完成后有效减少土壤侵蚀率 | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目完成后良性运行率 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 10 | 9 |  |
| 综合评定等级 |  |  |  | 总 分 |  | 100 | 87 |  |
| 说明及建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：             联系电话：                 单位负责人签字：

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

差（S＜60）。

2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。