衡阳县S336、蒸阳大道、洪山路的交通安全设施改造和绿波带建设项目支出绩效自评报告

（ 20 19 年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县公安局交警大队

预算编码：

评价方式：部门（单位）自评√

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组□

中介机构□

评价类型：项目完成结果评价R

项目实施过程评价□

报告日期： 2020 年 06 月 29 日

单位红色函头

衡阳县交警大队2019年S336、蒸阳大道、洪山路交通安全设施改造和绿波带建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

衡阳县交警大队担负全县25个乡镇，2个园区，12万余辆机动车，13万余名驾驶人，道路里程达6000余公里的道路交通安全管理工作任务，辖区拥有二条国道、四条省道，由于多方面原因我县的智能交通建设相对滞后。县境内有G107、G234、S336国省道,与南岳、祁东、双峰、邵阳交界。

衡阳县S336、蒸阳大道、洪山路的交通安全设施改造和绿波带建设项目,该项目范围包括S336省道东起英陂车站，西至西渡大桥。蒸阳大道东起洪山桥，西至农机局路口。洪山大道南起洪山桥，北至船山西路。沿线标线标牌，20个路口配套交通设施，太阳能导向灯，人行道LED显示屏，中央隔离护栏及非机动车隔离护栏，警示桩，护栏反光膜。

（二）项目立项情况

衡阳县交警大队2019年S336、蒸阳大道、洪山路的交通安全设施改造和绿波带建设项目由衡阳县交警大队按照上级相关文件精神报县委常委会、县政府常务会专题研究，同意启动衡阳县智能交通建设，按照“总体规划，分年实施”的原则，S336、蒸阳大道、洪山路的交通安全设施改造和绿波带建设为智能交通项目的第一期工程，经项目规划预算，县财政评审中心评审，确定项目上限期为795.97万元，经挂网招标，由衡阳皇冠建筑工程有限公司以778.93万元中标建设。

（三）项目绩效目标设定情况

主要从项目验收合格率、项目利用率、标线标牌规划率、机动车通行提升率、道路交通拥堵缓解率、道路管控效率，社会效益和公众满意度等纬度设定项目产出目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目总投资及资金来源情况

衡阳县S336、蒸阳大道、洪山路的交通安全设施改造和绿波带建设项目，总体预计投资7，789，263元。项目资金由衡阳县财政全额拨付。

（二）项目资金安排落实及到位情况

衡阳县S336、蒸阳大道、洪山路的交通安全设施改造和绿波带建设项目，该项目合同价为7，789，263元。项目资金由财政成立专项资金，专款专用。

（三）项目资金实际支出使用情况

衡阳县S336、蒸阳大道、洪山路的交通安全设施改造和绿波带建设项目，该项目预算资金为7，789，263元。2019年项目资金预付支出100万元。

（四）项目资金管理情况

衡阳县S336、蒸阳大道、洪山路的交通安全设施改造和绿波带建设项目，严格执行财务管理制度，财务审批及时，会计核算规范。做到了专款专用，专款核算，合规支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

衡阳县S336、蒸阳大道、洪山路的交通安全设施改造和绿波带建设项目，经由交警大队支委会研究，报县委、县政府、县财政局领导审定，组织设计单位及相关部门负责人实地勘查，确定建设方案及预算，送财政评审，挂网招标、组织施工等程序。项目竣工后，由交警大队领导、县政府采购办、县财政行政政法股、县纪委监委驻公安局纪检组、施工单位、监理单位共同验收，由支队法制、科研、设施部门共同实地验收，平台备案，公示后支队及总队审批，做好数据对接并启用。

（二）项目管理情况分析

衡阳县交警大队在项目实施过程中，积极协调有关部门，规范施工行为，推进建设进度，实施有效监督。项目招标后，《公开招标文件》《投标文件》《项目施工合同》相关文件资料齐全。

接照项目预算方案，项目计划书，切实执行《GB 51038-2015 城市道路交通标志和标线设置规范》、《GB 14886-2016道路交通信号灯设置与安装规范》、《湖南省道路交通技术监控工作规范》标准，由监理单位派员做好日常工程数量及质量上的登记和监管。

（三）项目完成情况分析

由衡阳县交警大队和监理单位共同负责管理工程进度，按照设计方案和招标文件，针对设备采购，设备参数，设备送测，检定报告等程序严把质量关，安装完成后，协调电路及光纤传输，要求设备厂商调试，做到平台视频和过车、违章数据等相关质量达标，按照招标文件要求如期完工，验收合格。

四、项目绩效情况分析

（一）项目主要绩效情况分析

衡阳县S336、蒸阳大道、洪山路的交通安全设施改造和绿波带建设项目，该项目对县城区进行智能优化和改造建设，规范机动车，非机动车和行人通行秩序，特别是绿波带项目，有效缩短通行时间，缓解高峰期及节假日交通拥堵。增加20个路口红绿灯及配套设施建设，增加了电警设备的违章抓拍数据，有效提高经济增长。

（二）综合绩效评价

该项目综合绩效评价打分为94分，评价等级为优秀。

五、主要经验及做法、存在问题和建议

衡阳县S336、蒸阳大道、洪山路的交通安全设施改造和绿波带建设项目中，人行道LED显示屏因后端配置不到位，无法进行后台修改字幕。目前采用现场修改字幕方式，维护人员到每个路口进行调整修改，效率偏低。如设备资金充裕，建议配置相关技术设备，后台对接调整。另在红绿灯路口设置安全岛，因桩柱为塑料材质，底座固定后易破损，更换率较高。建设尝试更改其它材质或其它方法。

附件2-2：

项目支出绩效评价指标体系及评分表

（  2019    年度）

填报单位（盖章）：衡阳县公安局交警大队                    填报时间：2020/6/29

| 一级指标 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 评价得分 | 评分依据 或扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（20分） | 立项决策 | 3 | 项目立项 规范性 | 1 | 项目符合申报条件；立项符合立项原则、立项重点和申报要求，1分。 | 1 |  |
|  |  |  | 决策实施 合规性 | 2 | ①项目批复程序符合管理办法，1分； ②项目调整履行相应手续，1分。 | 2 |  |
|  | 项目目标 | 8 | 绩效目标 合理性 | 4 | ①项目设有总体目标和年度目标目标，2分； ②项目的总体目标和年度目标设定合理，符合有关法律法规的明确规定、某一经济社会发展规划、某部门年度工作计划、某一实际问题和需求，2分。 | 4 |  |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 4 | ①依目标设立的绩效指标细化，1分；②指标值量化，1分；③项目年度任务数与计划数对应，1分；④项目与预算确定的投资额或资金量相匹配，1分。 | 3 |  |
|  | 资金分配 | 4 | 资金分配 合理性 | 4 | ①有健全规范的资金管理办法和相应明确的资金分配方案，1分； ②资金分配符合申报目标，1分； ③符合相应的管理办法或分配方案，1分；④分配结果相对公平合理，1分。 | 4 |  |
|  | 资金落实 | 5 | 资金到位率 | 3 | 资金到位率=100%，3分，未达按情况酌情扣分。 资金到位率=实际到位金额/计划投入金额×100% | 2 |  |
|  |  |  | 到位及时率 | 2 | 到位及时，2分；不及时但项目进度影响不大或未造成影响，1分，不及时且严重影响项目进度，0分。 到位及时率=及时到位金额/应到位金额×100% | 2 |  |
| 过程（25分） | 管理制度 | 7 | 管理制度 健全性 | 2 | ①已有相应的业务和财务管理制度，1分；②管理制度合法合规完整，1分。 | 2 |  |
|  |  |  | 制度执行 有效性 | 5 | ①遵守相关法律法规和业务管理规定，1分；②项目调整及支出调整手续完备，1分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全，1分；④业务资料及时归档，1分；⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，1分。 | 4 |  |
|  | 项目管理 | 6 | 项目质量 可控性 | 2 | ①已制定或其有相应的项目质量要求或标准，1分； ②项目质量检查、验收等采取了相应的必需的控制措施或手段，1分。 | 2 |  |
|  |  |  | 组织实施 规范性 | 4 | ①组织机构健全、分工明确，1分； ②项目按计划开工，1分； ③项目按计划开展，1分； ④项目按计划完工，1分。 | 3 |  |
| 过程（25分） | 财务管理 | 12 | 资金使用 合规性 | 8 | ①支出符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，5分。出现截留、挤占、挪用、虚列支出、乱存乱放、乱发滥补、虚报冒顶等违规行为，酌情扣分，扣完为止； ②资金拨付有完整的审批程序和手续，1分； ③项目的重大开支经过评估认证，1分； ④符合项目预算批复或合同规定的用途，1分。 | 8 |  |
|  |  |  | 财务监控 有效性 | 4 | ①已制定或具有相应的监控机制，2分；②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，2分； | 4 |  |
| 产出及效果（55分） | 项目产出 | 20 | 实际完成率 （产出数量） | 6 | 完成绩效目标100%计6分，未完成100%的同比例扣分。 实际完成率＝目标完成数/预定目标数×100% | 5 |  |
|  |  |  | 完成及时率 （产出时效） | 4 | 项目按目标或提前完成，4分，每推迟一个月扣1分，未完成不得分。 | 3 |  |
|  |  |  | 质量达标率 （产出质量） | 6 | 项目产出质量达到绩效目标100%，6分，未完成100%的同比例扣分。 质量达标率＝质量达标产出数/实际产出数×100 | 6 |  |
|  |  |  | 成本节约率 （产出成本） | 4 | 项目完成成本控制在目标值内，4分，每超出1%扣0.5分。 成本节约率＝(计划成本-实际成本)/计划成本×100% | 4 |  |
|  | 项目效果 | 35 | 经济效益 | 7 | 根据具体指标有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 按完成情况计分，未完成的，酌情扣分。（或各项中成效明显，7分；有一定成效，4～6分；成效不明显，1～3分；无成效，0分） | 7 |  |
|  |  |  | 社会效益 | 7 |  | 7 |  |
|  |  |  | 生态效益 | 7 |  | 7 |  |
|  |  |  | 可持续影响 | 7 |  | 7 |  |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 7 | 以调查问卷为依据，满意度＞95%计7分，满意度=95%计6分，满意度每低4%扣1分，满意度＜75%计0分。 社会公众或服务对象满意度=满意人数/被调查人数×100% | 7 |  |
| 总分 |  | 100 |  | 100 |  | 94 |  |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系及评分表》的基础上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。